**股票查询分析系统**

Quantra

项目计划文档

(迭代二)

南京大学软件学院 Quadra团队

李珺 陈锐 梁家铭 罗宇堃

2017年3月17日

1. **项目开始时间：**

*2017.3.20*

1. **项目结束时间：**

*2017.4.14*

1. **项目详细计划：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 说明 |
| 需求规格说明文档 | 陈锐 | 2017.3.21 | 2017.3.21 |  |
| 项目设计文档 | 陈锐 | 2017.3.22 | 2017.3.23 |  |
| 人机交互、界面原型设计 | 李珺 | 2017.3.22 | 2017.3.23 |  |
| 软件初步开发 | 梁家铭  罗宇堃 | 2017.4.1 | 2017.4.1 |  |
| 软件完善开发 | 梁家铭  罗宇堃 | 2017.4.12 | 2017.4.9 |  |
| 软件测试、修复 | 李珺  陈锐  梁家铭  罗宇堃 | 2017.4.14 | 2017.4.18 |  |
| 测试文档  （单元测试用例、集成测试用例） | 陈锐 | 2017.4.14 | 2017.4.12 |  |