**股票查询分析系统**

Quantra

项目计划文档

南京大学软件学院 Quadra团队

李珺 陈锐 梁家铭 罗宇堃

2016年3月14日

1. **项目开始时间：**

*2016.3.2*

1. **项目结束时间：**

*2016.3.17*

1. **项目详细计划：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 说明 |
| 项目启动文档 | 李珺 | 2016.3.2 | 2016.3.3 |  |
| 需求规格  说明文档 | 李珺  陈锐  梁家铭  罗宇堃 | 2016.3.3 | 2016.3.5 |  |
| 项目设计文档 | 李珺  陈锐  梁家铭  罗宇堃 | 2016.3.7 | 2016.3.7 |  |
| 测试文档  （单元测试用例、集成测试用例） | 李珺  陈锐  梁家铭  罗宇堃 | 2016.3.10 | 2016.3.15 |  |
| 迭代一项目执行文档 | 陈锐 | 随项目进行 |  |  |